**АДМИНИСТРАЦИЯ БАГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

Багаевского района

Ростовской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**От 24.09.2024 № 364**

**ст-ца Багаевская**

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление от 25.12.2018 г. №507  «Об утверждении муниципальной программы: «Развитие транспортной  системы в Багаевском сельском поселении на 2019-2030 годы» |

В соответствии с постановлением Администрации Багаевского сельского поселения от 28.06.2024 № 239 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Багаевского сельского поселения» и постановлением Администрации Багаевского сельского поселения от 28.09.2018 года № 318 «Об утверждении перечня муниципальных программ Багаевского сельского поселения на 2019-2030 годы» Администрация Багаевского сельского поселения **постановляет:**

1. Внести в постановление Администрации Багаевского сельского поселения от 25.12.2018г. №507 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Багаевском сельском поселении на 2019-2030 годы»

изменения согласно приложению №1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее 1 января 2025 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов и подлежит размещению на сайте Администрации Багаевского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника сектора муниципального хозяйства и торговли Администрации Багаевского сельского поселения (Владимиров И.В.)

И.о. главы Администрации

Багаевского сельского поселения О.А.Куповцова

Постановление вносит:

Сектор муниципального хозяйства и торговли

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Багаевского сельского поселения

от 2024 №

муниципальная программа

Багаевского сельского поселения «Развитие транспортной системы

в Багаевском сельском поселении на 2019-2030 годы»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной программы Багаевского сельского поселения «Развитие

транспортной системы в Багаевском сельском поселении на 2019-2030 годы»

«Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы Багаевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы в Багаевском сельском поселении на

2019-2030 годы»

Муниципальная программа Багаевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы поселения.

Транспорт – одна из важнейших базовых отраслей экономики, ее функционирование непосредственно влияет на социально-экономическое развитие и безопасность Багаевского сельского поселения. В последние годы транспортный комплекс в целом удовлетворял спрос на перевозки пассажиров и грузов.

В Багаевском сельском поселении наблюдается устойчивый рост всех показателей работы транспортной системы. Основной вклад в грузооборот транспорта общего пользования вносит грузовой транспорт, на который стабильно приходится порядка 80,0 процента суммарного грузооборота.

Относительно важнейшего показателя в сфере транспорта «Смертность от дорожно-транспортных происшествий» необходимо отметить, что в Багаевском сельском поселении его значение устойчиво снижается: за период 2018 – 2023 годов смертность на дорогах снизилась более чем в 2 раза или на 51,2 процента.

 Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности ответственного исполнителя и всех участников муниципальной программы, проведения информационно-разъяснительной работы с населением Багаевского сельского поселения.

2. Описание приоритетов и целей государственной политики

в сфере реализации муниципальной программы Багаевского сельского поселения «Развитие транспортной системы в Багаевском сельском поселении

на 2019-2030 годы»

Основной целью муниципальной программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи:

|  |
| --- |
| - поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района расположенных на территории Багаевского сельского поселения Багаевского района Ростовской области и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;  - сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района за счет ремонта, капитального ремонта, строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта; |

3. Задачи комплексов процессных мероприятий

способы их эффективного решения в сфере

реализации муниципальной программы

Основные задачи:

- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района расположенных на территории Багаевского сельского поселения Багаевского района Ростовской области и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района за счет ремонта, капитального ремонта, строительства и реконструкции, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта. Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

улучшение состояния дорог общего пользования Багаевского сельского поселения, создание комфортных условий для населения при перемещениях внутри станицы, развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Указанные составляющие формируют единую функциональную основу для достижения предусмотренных муниципальной программой результатов и показателей Багаевского сельского поселения.

Решение указанных задач будет осуществляться за счет реализации комплексов процессных мероприятий.

II. ПАСПОРТ

муниципальной (комплексной) программы Багаевского сельского поселения «Развитие транспортной системы в Багаевском сельском поселении »

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной (комплексной) программы | – | Заместитель главы Администрации Багаевского сельского поселения, Куповцова О.А. |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы | – | Сектор муниципального хозяйства и торговли Администрации Багаевского сельского поселения (Владимиров И. В., начальник сектора муниципального хозяйства и торговли) |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной (комплексной) программы | – | этап I: 2019 – 2024 годы;  этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной (комплексной) программы | – | развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике. |
| 1.5. | Объем финансового обеспечения за весь период реализации | – | 201306,9 тыс. рублей  этап I: 109160,6 тыс. рублей;  этап II: 92146,3 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | – | национальные цели: Безопасные качественные дороги.  государственные программы: государственная программа Ростовской области «Развитие транспортной системы на территории Ростовской области», утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 645 |

2. Показатели муниципальной (комплексной) программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информа-ционная система |
| значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030  (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Цель муниципальной (комплексной) программы: развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество автомобильных дорог отвечающих нормативно требованиям | МП | возрастание | процентов | ведом-ственный | 75,0 | 2023 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | Стратегия социально-экономического развития  Багаевского сельского поселения  Багаевского района Ростовской области до 2030 года, утвержденная Решением собрания депутатов Багаевского сельского поселения от 27.12.2018  № 127 | Сектор муниципального хозяйства и торговли Администрации Багаевского сельского поселения | Приведение автомобильных дорог к нормативным требованиям | информа-ционная система отсутствует |
| 1.2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | МП | возрастание | процентов | ведомственный | 82,0 | 2023 | 90,0 | 91,0 | 92,0 | 96,0 | Стратегия социальноэкономического развития  Багаевского сельского поселения  Багаевского района Ростовской области до 2030 года, утвержденная Решением собрания депутатов Багаевского сельского поселения от 27.12.2018  № 127 | Сектор муниципального хозяйства и торговли Администрации Багаевского сельского поселения | Снижение уровня аварийности на дорогах | информа-ционная система отсутствует |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ВДЛ − показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации;

ГАС – государственная автоматизированная информационная система;

МП – муниципальная программа; ОКЕИ − общероссийский классификатор единиц измерения.

2.1. План достижения показателей муниципальной (комплексной) программы в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя  муниципальной (комплексной) программы | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Цель муниципальной (комплексной) развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике; | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (внутри поселковых) и искусственных сооружений на них, всего 16518,4 тыс. руб | МП | тысяч рублей | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. |  | МП | тысяч рублей | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Цель муниципальной (комплексной) программы: Поддержание автомобильных и внутрипоселковых дорог в нормативном состоянии;   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2,1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (внутри поселковых) и искусственных сооружений на них, всего 4103,0 тыс. руб. | МП | тысяч рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2103,0 | 2000,0 | 0,0 | | 2.2 | Разработка сметной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы проектов всего 120,0 тыс. руб. | МП | тысяч рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | | 2.3 | Пассажирские перевозки для отдельных категорий граждан (школьников) на автомобильном транспорте по местным маршрутам всего 200,0 тыс. руб. | МП | тысяч рублей | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 20,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Примечание. Список используемых сокращений:ВДЛ − показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации МП – муниципальная программа; ОКЕИ − общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Структура муниципальной (комплексной) программы Багаевского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий: Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике  Куратор – Куповцова Оксана Александровна, заместитель главы Администрации Багаевского сельского поселения.  Ответственный за реализацию: администрация Багаевского сельского поселения.  Срок реализации: 2024 – 2030 годы | | | |
| 1.1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (внутри поселковых) и искусственных сооружений на них | Увеличение количества автомобильных дорог отвечающих нормативным требованиям | Приведение автомобильных дорог к нормативным требованиям |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий: Поддержание автомобильных и внутрипоселковых дорог в нормативном состоянии  Ответственный за реализацию: администрация Багаевского сельского поселения.  Срок реализации: 2024 – 2030 годы | | | |
| 1.2.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (внутри поселковых) и искусственных сооружений на них | Приведение автомобильных и внутрипоселковых дорог к нормативным требованиям | Снижение уровня аварийности на дорогах |
| 1.2.2. | Разработка сметной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы проектов всего | Приведение автомобильных и внутрипоселковых дорог к нормативным требованиям | Снижение уровня аварийности на дорогах |
| 1.2.3. | Пассажирские перевозки для отдельных категорий граждан (школьников) на автомобильном транспорте по местным маршрутам | Уменьшение платы за проезд в общественном транспорте на территории поселения школьников |  |

4. Финансовое обеспечение муниципальной (комплексной) программы Багаевского сельского поселения «Развитие транспортной системы в Багаевском сельском поселении »

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента,  источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028-2030 годы | Всего |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная (комплексная) программа (всего), в том числе: | 14868,8 | 15455,5 | 15455,5 | 46366,5 | 92146,3 |
| местный бюджет (всего), из них: | 14868,8 | 15455,5 | 15455,5 | 46366,5 | 92146,3 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местного бюджета | 14868,8 | 15455,5 | 15455,5 | 46366,5 | 92146,3 |
| Консолидированный бюджет Багаевского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| объем налоговых расходов муниципального образования (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

III ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Сектор муниципального хозяйства и торговли (Владимиров Игорь Викторович, начальник сектора муниципального хозяйства и торговли) |
| 1.2. | Связь с муниципальной (комплексной) программой Багаевского сельского поселения | – | муниципальная (комплексная) программа Багаевского  сельского поселения «Развитие транспортной  системы в Багаевском сельском поселении » |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убыва-ния | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| значе-ние | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год  (справоч-но) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике»  ; | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество автомобильных дорог отвечающих нормативно требованиям | возраста-ние | МП | процен-тов | 75,0 | 2023 | 80,0 | | 85,0 | 90,0 | 100,0 | Администрация Багаевского сельского поселения | – |

\* Значения будут уточнены после доведения финансирования. Примечание. Список используемых сокращений. МП − муниципальная (комплексная) программа;

ОКЕИ − общероссийский классификатор единиц измерения

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата  по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030  (справочно) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (внутри поселковых) и искусственных сооружений на них | приобре-  тение товаров, выполнение работ  и предоставление услуг | Увеличение количества автомобильных дорог отвечающих нормативным требованиям | Тыс. рублей | 14330,7 | 2023 | 14668,8 | | 15255,5 | | 15255,5 | 15255,5 |

Примечание. Список используемых сокращений: ОКЕИ − общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий,  мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной  классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике» (Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (внутри поселковых) и искусственных сооружений на них)  (всего), в том числе: | 95104090740121130240 | 14668,8 | 15255,5 | 15255,5 | 45179,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 14668,8 | 15255,5 | 15255,5 | 45179,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий: Поддержание автомобильных и внутрипоселковых дорог в нормативном состоянии

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Поддержание автомобильных и внутрипоселковых дорог в нормативном состоянии» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Сектор муниципального хозяйства и торговли (Владимиров Игорь Викторович, начальник сектора муниципального хозяйства и торговли)  муниципальная (комплексная) программа Багаевского  сельского поселения ««Развитие транспортной  системы в Багаевском сельском поселении » |
| 1.2. | Связь с муниципальной (комплексной) программой Багаевского сельского поселения | – | муниципальная (комплексная) программа Багаевского  сельского поселения ««Развитие транспортной  системы в Багаевском сельском поселении » |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | | Признак возрастания/убывания | | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | | Значения показателей | | | | Ответственный  за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год  (справочно) |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Поддержание автомобильных и внутрипоселковых дорог в нормативном состоянии» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | возраста-ние | | МП | | процен-тов | 82,0 | 2023 | 90,0 | | 91,0 | 92,0 | 96,0 | Администрация Багаевского сельского поселения | – |

Примечание.

Список используемых сокращений:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ − общероссийский классификатор единиц измерения.

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя  муниципальной (комплексной) программы | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | На конец  2024 года |
| январь | | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Поддержание автомобильных и внутрипоселковых дорог в нормативном состоянии» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (внутри поселковых) и искусственных сооружений на них, всего 4103,0 тыс. руб | | МП | | Тыс. руб | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2103,0 | 2000,0 |
| 1.2 | Разработка сметной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы проектов всего 120,0 тыс. руб. | | МП | | Тыс. руб | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 |
| 1.3 | Пассажирские перевозки для отдельных категорий граждан (школьников) на автомобильном транспорте по местным маршрутам всего 200,0 тыс. руб. | | МП | | Тыс. руб | | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 20,0 |

Примечание.Список используемых сокращений:ВДЛ − показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации;МП – муниципальная программа;ОКЕИ − общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030  (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Поддержание автомобильных и внутрипоселковых дорог в нормативном состоянии» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (внутри поселковых) и искусственных сооружений на них | оказание услуг (выполнение работ) | Приведение автомобильных и внутрипоселковых дорог к нормативным требованиям | Тыс. руб. | 6077,7 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Разработка сметной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы проектов | приобре-  тение товаров, выполнение работ и предоставление услуг | Приведение автомобильных и внутрипоселковых дорог к нормативным требованиям | Тыс. руб | 0,0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Пассажирские перевозки для отдельных категорий граждан (школьников) на автомобильном транспорте по местным маршрутам |  | Уменьшение платы за проезд в общественном транспорте на территории поселения школьников | Тыс. руб. | 200,0 | 2023 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ОКЕИ − общероссийский классификатор единиц измерения.

5. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий,  мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной  классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий ««Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике» (всего), в том числе: местный бюджет | 95104090740121130240 | 14668,8 | 15255,5 | 15255,5 | 29924,3 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержание автомобильных и внутрипоселковых дорог в нормативном состоянии» (Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (внутри поселковых) и искусственных сооружений на них) (всего), в том числе: местный бюджет | 95104090740121260240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержание автомобильных и внутрипоселковых дорог в нормативном состоянии» (Разработка сметной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы проектов) | 95104090740121460240 |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержание автомобильных и внутрипоселковых дорог в нормативном состоянии» (Пассажирские перевозки для отдельных категорий граждан (школьников) на автомобильном транспорте по местным маршрутам) | 95104080740121140810 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид  подтверждающего документа | Информационная  система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике» | | | | | |
| 1.1. | Контрольная точка 1.1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (внутри поселковых) и искусственных сооружений на них» | 30 декабря 2025 г. | Администрация Багаеского сельского поселения (Владимиров И.В. – начальник сектора) | Платежное поручение | информационная  система отсутствует |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий ««Поддержание автомобильных и внутрипоселковых дорог в нормативном состоянии» » | | | | | |
| 2.1. | Контрольная точка 2.1.1 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (внутри поселковых) и искусственных сооружений на них » | 30 декабря 2025 г. | Администрация Багаевского сельского поселения ((Владимиров И.В. – начальник сектора) | Платежное поручение | информационная  система отсутствует |
| 2.2 | Контрольная точка 2.1.2 «Разработка сметной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы проектов» | 30 декабря 2025 г. | Администрация Багаевского сельского поселения ((Владимиров И.В. – начальник сектора) | Платежное поручение | информационная  система отсутствует |
| 2.3 | Контрольная точка 2.1.2 «Пассажирские перевозки для отдельных категорий граждан (школьников) на автомобильном транспорте по местным маршрутам» | 30 декабря 2025 г. | Администрация Багаевского сельского поселения ((Владимиров И.В. – начальник сектора) | Платежное поручение | информационная  система отсутствует |

7. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид  подтверждающего документа | Информационная  система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике»  ;» | | | | | |
| 1.1. | Контрольная точка 1.1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (внутри поселковых) и искусственных сооружений на них» | 30 декабря 2026 г. | Администрация Багаеского сельского поселения (Владимиров И.В. – начальник сектора) | Платежное поручение | информационная  система отсутствует |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий ««Поддержание автомобильных и внутрипоселковых дорог в нормативном состоянии» » | | | | | |
| 2.1. | Контрольная точка 2.1.1 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (внутри поселковых) и искусственных сооружений на них » | 30 декабря 2026 г. | Администрация Багаевского сельского поселения ((Владимиров И.В. – начальник сектора) | Платежное поручение | информационная  система отсутствует |
| 2.2 | Контрольная точка 2.1.2 «Разработка сметной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы проектов» | 30 декабря 2026 г. | Администрация Багаевского сельского поселения ((Владимиров И.В. – начальник сектора) | Платежное поручение | информационная  система отсутствует |
| 2.3 | Контрольная точка 2.1.2 «Пассажирские перевозки для отдельных категорий граждан (школьников) на автомобильном транспорте по местным маршрутам» | 30 декабря 2026 г. | Администрация Багаевского сельского поселения ((Владимиров И.В. – начальник сектора) | Платежное поручение | информационная  система отсутствует |

8. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2027 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид  подтверждающего документа | Информационная  система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике»  ;» | | | | | |
| 1.1. | Контрольная точка 1.1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (внутри поселковых) и искусственных сооружений на них» | 30 декабря 2027 г. | Администрация Багаеского сельского поселения (Владимиров И.В. – начальник сектора) | Платежное поручение | информационная  система отсутствует |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий ««Поддержание автомобильных и внутрипоселковых дорог в нормативном состоянии» » | | | | | |
| 2.1. | Контрольная точка 2.1.1 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (внутри поселковых) и искусственных сооружений на них » | 30 декабря 2027 г. | Администрация Багаевского сельского поселения ((Владимиров И.В. – начальник сектора) | Платежное поручение | информационная  система отсутствует |
| 2.2 | Контрольная точка 2.1.2 «Разработка сметной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы проектов» | 30 декабря 2027 г. | Администрация Багаевского сельского поселения ((Владимиров И.В. – начальник сектора) | Платежное поручение | информационная  система отсутствует |
| 2.3 | Контрольная точка 2.1.2 «Пассажирские перевозки для отдельных категорий граждан (школьников) на автомобильном транспорте по местным маршрутам» | 30 декабря 2027 г. | Администрация Багаевского сельского поселения ((Владимиров И.В. – начальник сектора) | Платежное поручение | информационная  система отсутствует |