Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы в Багаевском сельском поселении»

отчетный период 6 мес. 2021 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия(краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступление контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |
| Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |
| 1.1. | содержание автомобильных дорог (внутрипоселковых) и искусственных сооружений на них | Главный специалист муниципального хозяйства и торговли Администрации Багаевского сельского поселения А.А. Леденев  | произведены работы за грейдированию, ямочному ремонту, посыпке противогололедными реагентами и т.п. | 01.01.2021 года | 31.12.2021 года | 11106,7 | 5507,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | ремонт автомобильных дорог (внутрипоселковых) и искусственных сооружений на них | Главный специалист муниципального хозяйства и торговли Администрации Багаевского сельского поселения А.А. Леденев  | мероприятия не предусмотрены в текущем году | мероприятия не предусмотрены в текущем году | мероприятия не предусмотрены в текущем году | 15240,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | изготовление проектно-сметной документации | Главный специалист муниципального хозяйства и торговли Администрации Багаевского сельского поселения А.А. Леденев  | мероприятия не предусмотрены в текущем году | мероприятия не предусмотрены в текущем году | мероприятия не предусмотрены в текущем году | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.0. |  | Главный специалист муниципального хозяйства и торговли Администрации Багаевского сельского поселения А.А. Леденев | Пассажирские перевозки для отдельных категорий граждан (школьников)на автомобильном транспорте по местным маршрутам | 01.01.2021 года | 31.12.2021 года | 150,0 | 57,0 |  |  |

Главный специалист муниципального хозяйства и торговли

Администрации Багаевского сельского поселения А.А. Леденев