Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Формирование комфортной городской среды на территории Багаевского сельского поселения на 2019-2030 годы»

отчетный период  1 полугодие 2020 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1: «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов поселения» | И.В. Владимиров | - | 01.01.2020 г | 31.12.2020г | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2: «Благоустройство общественных территорий поселения» | И.В. Владимиров | - | 01.01.2020 г | 31.12.2020г | 29 818,3 | 162,5 | 26 091 802,8 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий поселения» | И.В. Владимиров | - | 01.01.2020 г | 31.12.2020г | 29 818,3 | 162,5 | 26 091 802,8 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Благоустройство общественной территории: -части центрального парка расположенного по адресу: Ростовская область, Багаевский район, ст. Багаевская, ул. Подройкина 10-а. | И.В. Владимиров | - | 01.01.2020 г | 31.12.2020г | 29 818,3 | 162,5 | 26 091 802,8 |
| 2.1.1.1 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации, дизайн-проекта» | И.В. Владимиров | - | 01.01.2020 г | 31.12.2020г | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Подпрограмма 3: «Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Багаевского сельского поселения» | И.В. Владимиров | - | 01.01.2020 г | 31.12.2020г | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Подпрограмма 4: «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству Багаевского сельского поселения» | И.В. Владимиров | - | 01.01.2020 г | 31.12.2020г | 0 | 0 | 0 |

За 6 месяцев 2020 года по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Багаевского сельского поселения на 2019-2030 годы» выполнение составило  162 500  руб.

Начальник сектора муниципального хозяйства

Администрации Багаевского сельского поселения                                                                                               И.В.Владимиров