Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы в Багаевском сельском поселении»

отчетный период 9 мес. 2020 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия(краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступление контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальная подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
| 1.1. | содержание автомобильных дорог (внутрипоселковых) и искусственных сооружений на них | Главный специалист сектора муниципального хозяйства и торговли Администрации Багаевского сельского поселения | произведены работы за грейдированию, ямочному ремонту, посыпке противогололедными реагентами и т.п. | 01.01.2020 года | 31.12.2020 года | 7320,8 | 5138,3 | 0,0 | 0,0 | 6730,3 |
| 1.2. | капитальный ремонт автомобильных дорог (внутрипоселковых) и искусственных сооружений на них | Главный специалист сектора муниципального хозяйства и торговли Администрации Багаевского сельского поселения | мероприятия не предусмотрены в текущем году | мероприятия не предусмотрены в текущем году | мероприятия не предусмотрены в текущем году | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | изготовление проектно-сметной документации | Главный специалист сектора муниципального хозяйства и торговли Администрации Багаевского сельского поселения | мероприятия не предусмотрены в текущем году | мероприятия не предусмотрены в текущем году | мероприятия не предусмотрены в текущем году | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения (внутрипоселковых) и искусственных сооружений на них | Главный специалист сектора муниципального хозяйства и торговли Администрации Багаевского сельского поселения | мероприятия не предусмотрены в текущем году | мероприятия не предусмотрены в текущем году | мероприятия не предусмотрены в текущем году | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения (внутрипоселковых) и искусственных сооружений на них | Главный специалист сектора муниципального хозяйства и торговли Администрации Багаевского сельского поселения | мероприятия не предусмотрены в текущем году | мероприятия не предусмотрены в текущем году | мероприятия не предусмотрены в текущем году | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. | Муниципальная подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Багаевское сельское поселение» |
| 2.1. | Содержание, ремонт и замена технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, барьерное ограждение, светофорные объекты и т.д.) | Главный специалист сектора муниципального хозяйства и торговли Администрации Багаевского сельского поселения  | проводятся мероприятия по нанесению дорожной разметке, установке дорожных знаков, искусственных дорожных неровностей и светофоров | 01.01.2020 года | 31.12.2020 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |
| --- | --- |
| 3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (внутрипоселковых) и искусственных сооружений на них |
| 3.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (внутрипоселковых) и искусственных сооружений на них | Главный специалист сектора муниципального хозяйства и торговли Администрации Багаевского сельского поселения | Мероприятия по замене асфальто – бетонного покрытия | 01.01.2020года | 31.12.2020 года | 10584,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7138945,6 |

Главный специалист сектора муниципального хозяйства

 и торговли Администрации Багаевского сельского поселения А.А. Леденев