**АДМИНИСТРАЦИЯ БАГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

Багаевского района

Ростовской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 30 сентября 2013г. **№ 699**  ст. Багаевская

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Багаевском сельском поселении» |

В соответствии с п.1 ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Багаевского сельского поселения от 11.09.2013 года № 651 «Об утверждении перечня программ Багаевского сельского поселения», постановлением Администрации Багаевского сельского поселения от 05.09.2013 года № 639 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности программ Багаевского сельского поселения».

**постановляю:**

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы в Багаевском сельском поселении» (в соответствии с приложением).

2. Сектору экономики и финансов Администрации Багаевского сельского поселения предусмотреть средства для реализации муниципальной программы на 2014-2020 годы при формировании бюджета Багаевского сельского поселения на очередной финансовый год.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию и вступает в силу 01.01.2014 года.

4. Постановление Администрации Багаевского сельского поселения «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Багаевское сельское поселение» на 2013-2015 годы» от 28.09.2012 года № 540 считать утратившим силу с 01.01.2014 года.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Багаевского сельского поселения В.А. Романова.

Глава Багаевского

сельского поселения Г.О. Зорина

Приложение

к Постановлению Администрации

Багаевского сельского поселения

от 30.09.2013г. № 699

Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы в Багаевском сельском поселении»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие транспортной системы в Багаевском сельском поселении»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Багаевском сельском поселении» |
| Ответственный исполнитель | начальник сектора муниципального хозяйства Администрации Багаевского сельского поселения Б.Ю. Барбаянов |
| Подпрограммы муниципальной программы | – |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | – |
| Цели муниципальной программы | развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике |
| Задачи муниципальной программы | поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта, строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы  | 2014-2020 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | общий объем финансирования Программы составляет:в 2014-2020 годах – **17402,7 тыс. рублей,** в том числе:средства областного бюджета –**17402,7 тыс. рублей;**средства местного бюджета – **0,0** тыс.руб..Объем финансирования по годам:2014 год – **2486,1** тыс. рублей; 2015 год – **2486,1** тыс. рублей;2016 год – **2486,1** тыс. рублей;2017 год – **2486,1** тыс. рублей;2018 год – **2486,1** тыс. рублей;2019 год – **2486,1** тыс. рублей;2020 год – **2486,1** тыс. рублей.Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2014-2020 годов, могут быть уточнены при формировании бюджета на 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годы  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:процент автомобильных дорог местного значения, находящихся на содержании, от общей протяженности сети автомобильных дорог местного значения– 100 процентов;протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований - 5,9 км. |

Главный специалист Администрации

Багаевского сельского поселения Т.П. Кречетова1. Введение

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

4. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному.

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог будут определяться на основе результатов обследования дорог.

2. Характеристика сферы реализации программы

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в Багаевском сельском поселении Багаевском районе Ростовской области составляет – 117,7 километров.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые

конечные результаты, сроки и этапы реализации программы

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта;

Срок реализации Программы – 2014-2020 годы.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом автомобильных дорог, носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей местного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа являются 100-процентное содержание всей сети дорог и не увеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения».

Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

Целевые индикаторы и показатели Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикатора | Единицаизмерения | Показатели по годам |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | процентов | 50 | 42 | 34 | 26 | 18 | 10 | 0 |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | процентов | 50 | 28 | 66 | 74 | 82 | 90 | 100 |

4. Характеристика основных мероприятий программы

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Доля автомобильных дорог местного значения (общего пользования) в Багаевском сельском поселении Багаевском районе Ростовской области, не отвечающих нормативным требованиям, в 2013 году составляла 54,5 процента.

Для улучшения показателей, необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог.

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования.

Для обеспечения прогнозируемых объемов автомобильных перевозок требуются реконструкция перегруженных участков автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования в Багаевском сельском поселении позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования;

риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

5. Информация по ресурсному обеспечению программы

| №п/п | Наименование направленийиспользования средств Программы | Объем финансирования по годам(тыс. рублей) | Итого(тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Содержание, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (внутрипоселковых) и искусственных сооружений на них, всего** | **2486,1** | **2486,1** | **2486,1** | **2486,1** | **2486,1** | **2486,1** | **2486,1** | **2486,1** | **17402,7** |
|  | **областной бюджет** | **2486,1** | **2486,1** | **2486,1** | **2486,1** | **2486,1** | **2486,1** | **2486,1** | **2486,1** | **17402,7** |
|  | **местный бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.1 | содержание автомобильных дорог (внутрипоселковых) и искусственных сооружений на них | 2486,1 | 2486,1 | 2486,1 | 2486,1 | 2486,1 | 2486,1 | 2486,1 | 2486,1 | **17402,7** |
|  | областной бюджет | 2486,1 | 2486,1 | 2486,1 | 2486,1 | 2486,1 | 2486,1 | 2486,1 | 2486,1 | **17402,7** |
|  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | капитальный ремонт автомобильных дорог (внутрипоселковых) и искусственных сооружений на них | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | изготовление проектно-сметной документации | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **2.** | **Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения (внутрипоселковых) и искусственных сооружений на них, всего** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **областной бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **местный бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.1 | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения (внутрипоселковых) и искусственных сооружений на них, всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения (внутрипоселковых) и искусственных сооружений на них, всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Изготовление проектно сметной документации | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Всего по Программе** | **2486,1** | **2486,1** | **2486,1** | **2486,1** | **2486,1** | **2486,1** | **2486,1** | **2486,1** | **17402,7** |
| **областной бюджет** | **2486,1** | **2486,1** | **2486,1** | **2486,1** | **2486,1** | **2486,1** | **2486,1** | **2486,1** | **17402,7** |
| **местный бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

Главный специалист Администрации

Багаевского сельского поселения Т.П. Кречетова

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы в Багаевском сельском поселении»

СИСТЕМА

программных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования по годам(тыс. рублей) | всего |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользованияместного значения и искусственных сооружений на них |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них | Администрация Багаевского сельского поселения | 2014 – 2020 годы | областной бюджет | 2486,1 | 2486,1 | 2486,1 | 2486,1 | 2486,1 | 2486,1 | 2486,1 | 17402,7 |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользованияместного значения и искусственных сооружений на них |
| 2.1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них  | сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет капитального ремонта автомобильных дорог | Администрация Багаевского сельского поселения | 2014-2020 год | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (внутрипоселковых)и искусственных сооружений на них | Подготовка проектно сметной документации | Администрация Багаевского сельского поселения | 2014-2020 год | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (внутрипоселковых) и искусственных сооружений на них |
| 3.1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения (внутрипоселковых) и искусственных сооружений на них | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям | Администрация Багаевского сельского поселения | 2014-2020 год | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Проектно-изыскательские работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (внутрипоселковых) и искусственных сооружений на них | Подготовка проектно сметной документации | Администрация Багаевского сельского поселения | 2014-2020 год | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |

Главный специалист Администрации

Багаевского сельского поселения Т.П. Кречетова

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы в Багаевском сельском поселении»

Перечень

объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (внутрипоселковых) и тротуаров на 2014-2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Общая стоимость | Областной бюджет | Местный бюджет | Общая стоимость | Областной бюджет | Местный бюджет | Общая стоимость | Областной бюджет | Местный бюджет | Общая стоимость | Областной бюджет | Местный бюджет | Общая стоимость | Областной бюджет | Местный бюджет | Общая стоимость | Областной бюджет | Местный бюджет | Общая стоимость | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1. | Изготовление проектно-сметной документации по капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **Итого:** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

Главный специалист Администрации

Багаевского сельского поселения Т.П. Кречетова

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы в Багаевском сельском поселении»

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов строительства и реконструкции, автомобильных дорог общего пользования местного значения (внутрипоселковых) и искусственных сооружений на них

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Общая стоимость | Областной бюджет | Местный бюджет | Общая стоимость | Областной бюджет | Местный бюджет | Общая стоимость | Областной бюджет | Местный бюджет | Общая стоимость | Областной бюджет | Местный бюджет | Общая стоимость | Областной бюджет | Местный бюджет | Общая стоимость | Областной бюджет | Местный бюджет | Общая стоимость | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции и строительству внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **Итого:** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

Главный специалист Администрации

Багаевского сельского поселения Т.П. Кречетова

6. МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы в Багаевском сельском поселении»

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Багаевском сельском поселении» (далее – Программа) осуществляется заказчиком Программы – Администрацией Багаевского сельского поселения по годам в течение всего срока реализации Программы.

2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

2.1. Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:

 ЦИФi

КЦИi = --------------------------- , где:

 ЦИПi

КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

2.2. Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле:

 БЗФi

КБЗi = --------------------------- , где:

 БЗПi

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

2.3. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

 БРПi БРФi

ЭПi = -------------------------- ; ЭФi = --------------------------- , где:

 ЦИПi ЦИФi

ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств
по i-му мероприятию Программы;

БРПi (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств
на i-е мероприятие Программы;

ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора
по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi.

Главный специалист Администрации

Багаевского сельского поселения Т.П. Кречетова