АДМИНИСТРАЦИЯ БАГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Багаевского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 сентября 2012г.                           № 538                               ст. Багаевская

Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Багаевское сельское поселение» на 2013-2015 годы»

В соответствии с  п.1 ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  распоряжением Администрации Багаевского сельского поселения  от 12.09.2012 г. № 43 «О подготовке проектов муниципальных долгосрочных целевых программ на 2013-2015 годы»

постановляю:

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Багаевское сельское поселение» на 2013-2015 годы» (в соответствии с приложением)

2.    Сектору экономики и финансов Администрации Багаевского сельского поселения  предусмотреть средства для реализации муниципальной долгосрочной целевой программы на 2013-2015 годы при формировании бюджета Багаевского сельского поселения на очередной финансовый год.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию и вступает в силу 01.01.2013 года.

4. Постановление Администрации Багаевского сельского поселения «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Багаевское сельское поселение» на 2012-2014 годы»» от 30.09.2011 г. № 686 считать утратившим силу с 01.01.2013 года.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Багаевского сельского поселения Г.О. Зорину.

Глава Багаевского

сельского поселения                                                                  И. А. Аникеев

Постановление вносит:

Б.Ю. Барбаянов

# Приложение

к постановлению Администрации

Багаевского сельского поселения

от  28.09.2012г.  №  538

Муниципальная долгосрочная целевая программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Багаевское сельское поселение» на 2013-2015 годы»

Паспорт

Муниципальной долгосрочной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Багаевское сельское поселение» на 2013-2015 годы»

| Наименование Программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Багаевское сельское поселение» на 2013-2015 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», распоряжение Администрации Багаевского сельского поселения от 12.09.2012 г. № 43 «О подготовке проектов муниципальных долгосрочных целевых программ на 2013-2015 годы» |
| Заказчик Программы | Администрация Багаевского сельского поселения Багаевского района Ростовской области |
| Разработчик Программы | Сектор муниципального хозяйства Администрации Багаевского сельского поселения |
| Исполнитель программы | Начальник сектора муниципального хозяйства Администрации Багаевского сельского поселения Б.Ю. Барбаянов |
| Исполнитель-координатор Программы | - |
| Основные цели Программы | Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий |
| Основные задачи Программы | Снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов, сокращение расходов на оплату энергоресурсов за счет бюджетных средств |
| Срок реализации Программы | 2013-2015 годы |
| Структура, основные направления и мероприятия Программы | - Введение; - содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами; - основные цели и задачи Программы; - организация управления Программой и контроль за её реализацией. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий, в том числе по годам: 2013 год – 40,0 тыс.руб. 2014 год – 100,0 тыс.руб. 2015 год – 230,0тыс.руб. из них по источникам: средства бюджета Багаевского сельского поселения Багаевского района Ростовской области |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | Экономия бюджетных средств до 10% за счет снижения фактического потребления энергоресурсов. |

1. Введение

Настоящая Программа является - целевой программой. Реализацию программных мероприятий, намечено осуществить путем последовательного проведения энергосберегающей политики в период с 2013 по 2015 года, за счет исполнения плановых мероприятий Программы.

Всего в Багаевском сельском поселении  протяженность линий уличного освещения составляет 26,2 км.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Жизнеобеспечение населения, безопасность движения автотранспорта в вечернее и ночное время в значительной степени связано с состоянием наружного освещения в поселении. Средства наружного освещения относятся к одним из энергоемких потребителей электрической энергии Багаевского сельского поселения Багаевского района Ростовской области.

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить бесперебойное освещение в Багаевском сельском поселении, позволит снизить затраты на техническое обслуживание, текущий ремонт и оплату за потребленную электроэнергию.

В условиях роста тарифов на энергоносители, актуальность проблемы экономного использования энергоресурсов непрерывно повышается. Поэтому решение вопроса повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов Багаевского сельского поселения  является актуальным для поселения.

Для достижения намеченных целей определены следующие мероприятия:

- ремонт и техническое переоборудование энергообъектов;

- применение энергосберегающих источников освещения.

Планируемые показатели финансирования и реализации мероприятий Программы приведены в Приложении N 1 к Программе.

Указанные приложения могут ежегодно уточняться в соответствии с выделяемыми ассигнованиями на их реализацию.

3. Основные цели и задачи программы.

Основной целью является повышение эффективности использования топлива и энергии, снижение финансовой нагрузки на бюджет  за счет сокращения платежей за топливо, тепло- и электроэнергию.

-  надзор и управление энергосбережением;

- приоритет энергосбережения в  Багаевском сельском поселении;

- обязательность учета топливно-энергетических ресурсов;

- экономическая целесообразность энергосбережения.

Задачами Программы являются:

Снижение затрат к 2016 году в бюджете Багаевского сельского поселения на приобретение ТЭР   за счет нормирования, лимитирования и энергоресурсосбережения.

4. Показатели оценки эффективности результатов реализации программы.

Программа энергосбережения по Багаевскому сельскому поселению обеспечивает перевод на энергоэффективный  путь развития  - минимальные затраты на ТЭР.

Программа предусматривает:

- организацию учета и контроля по рациональному использованию, нормированию и лимитированию энергоресурсов;

- организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов;

- разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий.

Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация топливно-энгергетического баланса позволяет уменьшить бюджетные затраты на приобретение ТЭР.

Эффективность реализации Программы оценивается степенью выполнения мероприятий Программы и достижением значений показателей, указанных в Приложении №2 к Программе.

Главный специалист

Администрации Багаевского сельского поселения                  Т.П. Кречетова

| Приложение № 1 |
| --- |
| к Программе |
| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ |
| "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Багаевском сельском поселении на 2012-2014 годы" |
| N п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования | Срок исполнения год | ВСЕГО (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятий Программы |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| 1.1 | Монтаж циркуляционного насоса в систему отопления в здании служебного помещения для футбольного поля | средства бюджета Багаевского сельского поселения | 2013 | 15,0 | 15,0 | - | - | заместитель главы, сектор экономики и финансов Администрации Багаевского сельского поселения |
| 2. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |
| 2.1. | Установка энергосберегающих светильников в здании служебного помещения для футбольного поля | средства бюджета Багаевского сельского поселения | 2015 | 30,0 | - | - | 30,0 | заместитель главы, сектор экономики и финансов Администрации Багаевского сельского поселения |
| 2.2. | Замена светильников ЖКУ уличного освещения на энергосберегающие | средства бюджета Багаевского сельского поселения | 2014-2015 | 200,0 | - | 100,0 | 100,0 | сектор экономики и финансов, сектор муниципального хозяйства Администрации Багаевского сельского поселения |
| 2.3. | Установка энергосберегающих светильников в здании Администрации Багаевского сельского поселения | средства бюджета Багаевского сельского поселения | 2015 | 100,0 | - | - | 100,0 | заместитель главы, сектор экономики и финансов Администрации Багаевского сельского поселения |
| 3. ТОПЛИВО |
| 3.1. | Установка газового оборудования на автомобили Администрации Багаевского сельского поселения | средства бюджета Багаевского сельского поселения | 2014 | 25,0 | 25,0 | - | - | заместитель главы, сектор экономики и финансов Администрации Багаевского сельского поселения |
| Всего по Программе: | средства бюджета Багаевского сельского поселения | 2013-2015 | 370,0 | 40,0 | 100,0 | 230,0 |  |

| Главный специалист Администрации Багаевского сельского поселения Т.П. Кречетова Приложение № 2 |
| --- |
| к Программе |
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ |
| МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ |
| "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Багаевском сельском поселении на 2013-2015 годы " |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Показатели, характеризующие, достижение цели | Ед. изм. | Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
|  |  | бюджет Багаевского сельского поселения | другие источники |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Монтаж циркуляционного насоса в систему отопления в здании служебного помещения для футбольного поля | 15,0 | 0 | циркуляционный насос в системе отопления | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Установка энергосберегающих светильников в здании служебного помещения для футбольного поля | 30,0 | 0 | энергосберегающий светильник в здании | шт. | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2.1. | Замена светильников ЖКУ уличного освещения на энергосберегающие | 200,0 | 0 | энергосберегающий светильник | шт. | 50 | 0 | 33 | 33 |
| 3. | Установка энергосберегающих светильников в здании Администрации Багаевского сельского поселения | 100,0 | 0 | энергосберегающий светильник в здании | шт. | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 3.1. | Установка газового оборудования на автомобили Администрации Багаевского сельского поселения | 25,0 | 0 | газового оборудования на автомобили | шт. | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Итого по программе: | 370,0 | 0 |  | шт. | 50 | 3 | 33 | 134 |

Главный специалист

Администрации Багаевского сельского поселения                                                            Т.П. Кречетова