АДМИНИСТРАЦИЯ  БАГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Багаевского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.07. 2021     № 184

ст-ца  Багаевская

О порядке формирования и реализации инвестиционной программы Багаевского сельского поселения

В соответствии с Уставом муниципального образования «Багаевское сельское поселение»,    в целях реализации положений решения Багаевского районного Собрания депутатов от 21.08.2013 № 76 «О бюджетном процессе в Багаевском сельском поселении», постановления Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 814 «О порядке формирования и реализации инвестиционной программы Ростовской области», в целях приведения правовых актов Администрации Багаевского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством

постановляю:

1.Утвердить Порядок формирования и реализации инвестиционной программы Багаевского сельского поселения, согласно приложению.

2 .Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Багаевского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Землянскую Л.А..

Глава Администрации

Багаевского сельского поселения                                                   П.П.Малин

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

Приложение к постановлению

Администрации Багаевского

сельского поселения

от  09.07.2021   №184

ПОРЯДОК

ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

БАГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.Общие положения

1.1.Настоящий Порядок устанавливает требования к формированию и реализации инвестиционной программы Багаевского сельского поселения (далее - инвестиционная программа) в целях осуществления за счет средств местного бюджета, в том числе за счет субсидий местному бюджету из областного бюджета, бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности Багаевского сельского поселения, в пределах ассигнований, предусмотренных муниципальными программами Багаевского сельского поселения.

1.2.Инвестиционная программа устанавливает основные направления муниципального инвестирования, обеспечивающие рациональное и эффективное использование средств местного бюджета, направляемых на капитальное строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственности Багаевского сельского поселения

1.3.Инвестиционная программа формируется сектором экономики и финансов в сроки, устанавливаемые ежегодно правовым актом Администрации Багаевского района.

2.Формирование Инвестиционной программы

2.1.Инвестиционная программа формируется сроком на 1 год из перечня инвестиционных проектов (объекты капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности Багаевского сельского поселения), включенных в муниципальные программы Багаевского сельского поселения, с указанием объемов их финансирования.

2.2.Для формирования инвестиционной программы ответственные исполнители муниципальных программ Багаевского сельского поселения на этапе формирования муниципальной программы Багаевского сельского поселения или внесения изменений в действующую муниципальную программу представляют в сектор экономики и финансов Администрации Багаевского сельского поселения по каждому инвестиционному проекту (объект капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящийся в муниципальной собственности Багаевского сельского поселения), включаемому в муниципальную программу Багаевского сельского поселения, следующие документы:

разрешение Главы Администрации Багаевского сельского поселения на разработку инвестиционного проекта;

-паспорт инвестиционного проекта (объект капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящийся в муниципальной собственности Багаевского сельского поселения);

-заключение об эффективности по количественным и качественным показателям, об обоснованности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения по объекту капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящемуся в муниципальной собственности Багаевского сельского поселения;

-заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящегося в муниципальной собственности Багаевского сельского поселения;

-копия заключения государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации объекта капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящегося в муниципальной собственности Багаевского сельского поселения (в случае если проектная документация подлежит экспертизе).

2.3.Представленные в соответствии с пунктом 2.2 настоящего раздела документы по каждому инвестиционному проекту (объект капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящийся в муниципальной собственности Багаевского сельского поселения) подлежат проверке сектором экономики и финансов Администрации Багаевского сельского поселения и сектора жилищно-коммунального хозяйства и торговли Администрации Багаевского сельского поселения на соответствие требованиям постановления Администрации Багаевского сельского поселения «О Порядке формирования инвестиционных проектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности Багаевского сельского поселения» и включаются в инвестиционную программу.

2.4.В Инвестиционную программу включается следующая информация:

-наименование главного распорядителя средств местного бюджета;

-наименование объекта капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящегося в муниципальной собственности Багаевского сельского поселения, в соответствии с заключением государственной (негосударственной) экспертизы (в случае, если проектная документация не подлежит экспертизе, в соответствии с заключением о достоверности определения сметной стоимости);

-объем ассигнований, предусмотренный в соответствующей муниципальной программе Багаевского сельского поселения по каждому объекту капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящемуся в муниципальной собственности Багаевского сельского поселения.

3.Реализация Инвестиционной программы

3.1.Закупка работ по объектам капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящимся в  муниципальной собственности Багаевского сельского поселения, производится в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3.2.Финансирование расходов по объектам капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности Багаевского сельского поселения и включенным в инвестиционную программу, осуществляется в составе расходов, утвержденных решением о бюджете на финансирование соответствующих муниципальных программ Багаевского сельского поселения.

3.3.Ответственные исполнители муниципальных программ Багаевского сельского поселения в течение 2 рабочих дней с даты утверждения муниципальной программы Багаевского сельского поселения направляют в сектор экономики и финнсов Администрации Багаевского сельского поселения предложения по внесению изменений в инвестиционную программу согласно приложению № 1 к настоящему Порядку в случае:

-изменения ассигнований по инвестиционным проектам, включенным в Инвестиционную программу;

-включения в муниципальную программу Багаевского сельского поселения нового инвестиционного проекта капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта, находящегося в муниципальной собственности Багаевского сельского поселения.

3.4.Ответственный сотрудник Администрации Багаевского сельского поселения составляет:

-ежеквартально (за I-III кварталы соответственно), до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о ходе реализации инвестиционных проектов (объекты капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности Багаевского сельского поселения), включенных в инвестиционную программу, в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку;

-ежегодно, в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом, отчет о реализации инвестиционных проектов (объекты капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности Багаевского сельского поселения), включенных в инвестиционную программу, за год (годовой отчет).

Годовой отчет должен содержать:

-данные в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку;

-оценку степени достижения цели реализации инвестиционного проекта в части соответствия фактических показателей количественным и качественным показателям, установленным в заключении об эффективности по количественным и качественным показателям, об обоснованности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения по объектам капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности Багаевского сельского поселения;

-сведения о не освоенных в течение финансового года бюджетных средствах (по источникам финансирования) с указанием причины их неосвоения;

-копию документа, подтверждающего выполнение работ в полном объеме и готовность объекта капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящегося в муниципальной собственности  Багаевского сельского поселения, к эксплуатации.

Сведения о реализации каждого инвестиционного проекта (объект капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящийся в муниципальной собственности Багаевского сельского поселения), представленные в годовом отчете, включаются в состав отчета о реализации соответствующей муниципальной программы Багаевского сельского поселения за год.

Старший инспектор 							В.А.Ерошенко

Приложение № 1 к Порядку формирования 																и реализации инвестиционной программы Багаевского сельского поселения

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНВЕСТИЦИОННУЮ

ПРОГРАММУ БАГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

__________________________________________________________

(ответственный исполнитель муниципальной программы

Багаевского сельского поселения)

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта (объект капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящийся в муниципальной собственности Багаевского сельского поселения) | № инвестиционного проекта в постановлении Администрации Багаевского сельского поселения об утверждении инвестиционной программы | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Багаевского сельского поселения об утверждении инвестиционной программы (тыс. рублей) | Изменения +/ (тыс. рублей) | Объем финансирования, предлагаемый главным распорядителем к включению в инвестиционную программу (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | средств местного бюджета | межбюджетные трансферты областного бюджета | средства местного бюджета | межбюджетные трансферты областного бюджета | всего | средства местного бюджета | межбюджетные трансферты областного бюджета |

Приложение № 2 к Порядку формирования 																	и реализации инвестиционной программы Багаевского сельского поселения

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

(ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ,

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, НАХОДЯЩИЕСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ БАГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ), ВКЛЮЧЕННЫХ

В ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ БАГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

_________________________________________________________

(главный распорядитель средств местного бюджета)

по состоянию на _____ ________________20____ г.

(представляется ежеквартально, до 5-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта (согласно инвестиционной программе) | Реквизиты муниципального контракта (иного договора), дополнительного соглашения к нему | Объем финансирования, предусмотренный инвестиционной программой (тыс. рублей) | Сумма муниципального контракта (тыс. рублей) | Отклонение суммы муниципальных контрактов от объемов финансирования, предусмотренного инвестиционной программой (тыс. рублей) | Объем работ, подлежащий выполнению на отчетную дату в соответствии с графиком их выполнения (нарастающим итогом с начала года) | Объем выполненных работ на отчетную дату нарастающим итогом с начала года (согласно справкам по ф. КС-З) | Отставание от графика выполнения работ на отчетную дату | Объем кассовых расходов главного распорядителя по финансированию инвестиционного проекта (нарастающим итогом с начала года) | Объем неосвоенных средств, причины не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей от графика на отчетную дату | в процентах от графика на отчетную дату |  |  |

Приложение № 3 к Порядку формирования 																и реализации инвестиционной программы 															                       Багаевского сельского поселения

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

(ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ,

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, НАХОДЯЩИЕСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ БАГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ), ВКЛЮЧЕННЫХ

В ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ БАГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ЗА ГОД

______________________________________________________

главный распорядитель средств местного бюджета

(представляется до 20 февраля года, следующего

за отчетным периодом)

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта (согласно инвестиционной программе) | Реквизиты муниципального контракта (иного договора), дополни- тельного соглашения к нему | Объем ассигнований, предусмотренный инвестиционной программой (тыс. рублей) | Объем ассигнований инвестиционного проекта, предусмотренный муниципальным контрактом (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Реквизиты документа, подтверждающего выполнение работ в полном объеме и готовность объекта к эксплуатации | Объем неосвоенных средств, причины неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |