АДМИНИСТРАЦИЯ БАГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ростовской области

Багаевского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «14» января 2020  года                       №4                                    ст. Багаевская

Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) Администрации Багаевского сельского поселения по модернизации уличного освещения согласно муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство территории Багаевского сельского поселения» на 2020-2021 гг.»

С целью повышения эффективности использования бюджетных средств через энергосберегающие мероприятия.

постановляю:

1.Утвердить план мероприятий (дорожную карту) Администрации Багаевского сельского поселения по модернизации уличного освещения на основе муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство территории Багаевского сельского поселения» согласно приложения№1
2.Ответственным за выполнение плана мероприятий (дорожной карты), назначить главного специалиста  сектора муниципального хозяйства Администрации Багаевского сельского поселения Мардаровского С.А.
3. Настоящее постановление  вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на сайте Администрации Багаевского сельского поселения.
4. Контроль за выполнением постановления возлагаю на начальника сектора муниципального хозяйства Администрации Багаевского сельского поселения И. В. Владимирова.

.

Глава Администрации

Багаевского сельского поселения                                                 Г.О. Зорина

Постановление  вносит:

Мардаровский С.А..

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Багаевского сельского поселения

№      от «» января 2020г.

ПЛАН

мероприятий (дорожная карта) Администрации Багаевского сельского поселения по модернизации уличного освещения на основе муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство территории Багаевского сельского поселения»

| № п/п | Наименование мероприятия на 2020-2021 гг. | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка сметной документации на проведение аукциона в 2020 г. по определению подрядчика | до 01.03.2020 | Администрация Багаевского сельского поселения главного специалиста сектора муниципального хозяйства Администрации Багаевского сельского поселения Мардаровского С.А. |
| 2. | Замена устаревших светильников уличного освещения в х.Белянин, х. Краснодон в кол-ве 29 шт. | до 01.07.2020 | Администрация Багаевского сельского поселения главного специалиста сектора муниципального хозяйства Администрации Багаевского сельского поселения Мардаровского С.А. |
| 3. | Установка светильников уличного освещения в х.Белянин, х. Краснодон в кол-ве 11 шт. | до 01.07.2020 | Администрация Багаевского сельского поселения главного специалиста сектора муниципального хозяйства Администрации Багаевского сельского поселения Мардаровского С.А. |
| 4. | Замена устаревших светильников уличного освещения в х.Федулов в кол-ве 23 шт. | до 01.07.2020 | Администрация Багаевского сельского поселения главного специалиста сектора муниципального хозяйства Администрации Багаевского сельского поселения Мардаровского С.А. |
| 5. | Установка светильников уличного освещения в х.Федулов в кол-ве 10 шт. | до 01.07.2020 | Администрация Багаевского сельского поселения главного специалиста сектора муниципального хозяйства Администрации Багаевского сельского поселения Мардаровского С.А. |
| 6. | Замена светильников уличного освещения мощностью 0,250 Вт в ст. Багаевская в кол-ве 46 шт. | до 01.07.2020 | Администрация Багаевского сельского поселения главного специалиста сектора муниципального хозяйства Администрации Багаевского сельского поселения Мардаровского С.А. |
| 7. | Замена устаревших светильников уличного освещения в ст. Багаевская по ул. Строителей в кол-ве 20 шт. | до 01.07.2020 | Администрация Багаевского сельского поселения главного специалиста сектора муниципального хозяйства Администрации Багаевского сельского поселения Мардаровского С.А. |
| 8. | Замена устаревших светильников уличного освещения в ст. Багаевская по ул. Трюта в кол-ве 7 шт. | до 01.07.2020 | Администрация Багаевского сельского поселения главного специалиста сектора муниципального хозяйства Администрации Багаевского сельского поселения Мардаровского С.А. |
| 9. | Замена устаревших светильников уличного освещения в ст. Багаевская по ул. Московская в кол-ве 24 шт. | до 01.07.2020 | Администрация Багаевского сельского поселения главного специалиста сектора муниципального хозяйства Администрации Багаевского сельского поселения Мардаровского С.А. |
| 10. | Замена устаревших светильников уличного освещения в ст. Багаевская по ул. Фрунзе в кол-ве 30 шт. | до 01.07.2020 | Администрация Багаевского сельского поселения главного специалиста сектора муниципального хозяйства Администрации Багаевского сельского поселения Мардаровского С.А. |
| 11. | Подготовка сметной документации на проведение аукциона в 2021 г. по определению подрядчика | до 01.03.2021 | Администрация Багаевского сельского поселения главного специалиста сектора муниципального хозяйства Администрации Багаевского сельского поселения Мардаровского С.А. |
| 12. | Замена устаревших одиночных светильников уличного освещения в ст. Багаевская в кол-ве 84 шт. | до 01.06.2021 | Администрация Багаевского сельского поселения главного специалиста сектора муниципального хозяйства Администрации Багаевского сельского поселения Мардаровского С.А. |
| 13. | Замена устаревших светильников уличного освещения в ст. Багаевская по ул. Пушкинская в кол-ве 43 шт. | до 01.06.2021 | Администрация Багаевского сельского поселения главного специалиста сектора муниципального хозяйства Администрации Багаевского сельского поселения Мардаровского С.А. |
| 14. | Замена устаревших светильников уличного освещения в ст. Багаевская по ул. Фрунзе в кол-ве 23 шт. | до 01.06.2021 | Администрация Багаевского сельского поселения главного специалиста сектора муниципального хозяйства Администрации Багаевского сельского поселения Мардаровского С.А. |
| 15. | Замена устаревших светильников уличного освещения в ст. Багаевская по ул. Семашко в кол-ве 50 шт. | до 01.06.2021 | Администрация Багаевского сельского поселения главного специалиста сектора муниципального хозяйства Администрации Багаевского сельского поселения Мардаровского С.А. |

Старший инспектор Администрации

Багаевского сельского поселения                                                    В.А. Ерошенко