АДМИНИСТРАЦИЯ БАГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Багаевского района Ростовской  области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14.02.2022 г. № 22	                                                                                         ст-ца Багаевская

## О мерах по организации безаварийного пропуска                  паводковых вод и сокращению возможного ущерба объектам               экономики и населению Багаевского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в  соответствии с ФЗ № 68 от 21.12.1994г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  для принятия оперативных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением паводковых вод, и сокращению возможного ущерба объектам экономики и населению Багаевского сельского поселения, и в связи с произошедшими изменениями в аппарате Администрации поселения:

1. Утвердить состав рабочей  группы, для принятия оперативных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением паводковых вод, и  сокращению  возможного ущерба объектам экономики и населению Багаевского сельского поселения (приложение №1).                                                                                                                                          2. Утвердить план мероприятий, для безаварийного пропуска паводковых вод     и сокращению возможного ущерба объектам экономики и населению Багаевского сельского поселения (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Багаевского сельского поселения № 50  от 23 марта  2021г. «О мерах по предупреждению                и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением  паводковых вод, и сокращению возможного ущерба объектам экономики и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   населению  Багаевского  сельского поселения».

4. Данное распоряжение вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Багаевского сельского поселения

5. Контроль за  исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Багаевского сельского поселения - Куповцову О.А.

Глава Администрации                                                                                       Багаевского сельского поселения                                                             П.П.Малин

Распоряжение вносит:

Свириденко А.А. т.32-9-63

|  | Приложение № 1 к распоряжению Администрации Багаевского сельского поселения от 14 02. 2022г. №22 |
| --- | --- |

# СОСТАВ

Противопаводковой рабочей группы Администрации Багаевского сельского поселения для принятия оперативных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением паводковых вод

| Малин Павел Павлович | Глава Администрации Багаевского сельского поселения - руководитель группы |
| --- | --- |
| Владимиров Игорь Викторович | начальник сектора муниципального хозяйства и торговли Администрации Багаевского сельского поселения - заместитель руководителя группы |
| Свириденко Александр Алексеевич | - главный специалист ЧС и ПБ Администрации Багаевского сельского поселения- заместитель руководителя группы |
| Члены рабочей группы |
| Костюк Александр Викторович | - начальник сектора сельского хозяйства, земельных и имущественных отношений Администрации Багаевского сельского поселения |
| Леденев Артем Анатольевич | -главный специалист сектора муниципального хозяйства и торговли Администрации Багаевского сельского поселения |
| Мостовой Константин Сергеевич | -главный специалист сектора муниципального хозяйства и торговли Администрации Багаевского сельского поселения |
| Журкин Алексей Сергеевич | Старший инспектор сектора муниципального хозяйства и торговли Администрации Багаевского сельского поселения |
| Лазарец Денис Николаевич | - начальник МКУ Багаевского района «Служба по ГО и ЧС» (по согласованию) |
| Калинин Андрей Александрович | - директор МУП БУ ЖКХ (по согласованию) |
| Рыжов Александр Борисович | Начальник Багаевского подразделения ГКУ Ростовской области «Ростовская областная ПССВВ и ТМ Российской Федерации» (по согласованию) |

### Старший инспектор                                                                            В.А.Ерошенко

Приложение № 2 к распоряжению

Администрации Багаевского                                сельского поселения                                                                                                                 от  14.02. 2022 г.  №22

План

организации мероприятий для безаварийного пропуска паводковых  вод и сокращению возможного ущерба объектам экономики и населениюБагаевского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок испол нения | Ответст-венный за испол-нение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проекта распоряжения «О мерах по организации безаварийного пропуска паводковых вод и сокращению возможного ущерба объектам экономики и населению Багаевского сельского поселения» | до 01.03.2022г | Главный специалист ЧС и ПБ Свириденко А.А. |
| 2. | Обследовать гидротехнические сооружения, находящиеся в муниципальной собственности, на предмет их технического состояния и готовности к пропуску (задержанию) паводковых вод. | до 15.04.2021г | Главный специалист ЧС и ПБ Свириденко А.А. начальник сектора сельского хозяйства и имущественных отношений - Костюк А.В. |
| 3. | Проведение осмотров ГТС во время прохождения паводка. | В течении паводкового периода | Главный специалист ЧС и ПБ Свириденко А.А. начальник сектора сельского хозяйства и имущественных отношений - Костюк А.В. |
| 4. | Организация работы рабочей группы по контролю за прохождением паводковых вод | Февраль март | Главный специалист ЧС и ПБ Свириденко А.А. |
| 5. | Обеспечение постоянного информирования населения о паводковой обстановке | В течении паводкового периода | Главный специалист ЧС и ПБ Свириденко А.А. |
| 5. | Проведение послепаводкового осмотра ГТС и др. объектов, расположенных на территории Багаевского сельского поселения | до 30.04.2021г | Главный специалист ЧС и ПБ Свириденко А.А. начальник сектора сельского хозяйства и имущественных отношений - Костюк А.В. |
| 6. | Изучить наличие сельскохозяйственной техники в собственности И.П., фермерских хозяйств с целью привлечения в случае введения ЧС на территории поселения | до 20.04.2021г | Начальник сектора сельского хозяйства и имущественных отношений - Костюк А.В. |
| 7. | Про Проверка локальных систем оповещения насе населения в случае ЧС | до 20.04.2021г | Главный специалист ЧС и ПБ Свириденко А.А. |
| 8. | Проверка готовности сил и средств, привлекаемых к проведению противопаводковых мероприятий, аварийно-спасательных работ. | до 11.04.2021г | Бородин А.М.; ГКУ«ПСС ВВ и ТМ РФ» , МКУ Багаевского р-на «Служба по ГО и ЧС» |
| 9. | Проверка наличия резервов финансовых и материальных средств для предупреждения и ликвидации ЧС | до 20.04.2021г | Начальник сектора экономики и финансов Землянская Л.А. |
| 10. | Проверка готовности к устойчивому функционированию в паводковый период систем ЖКХ | до 18.04.2021г | Начальник сектора муниципального хозяйства и торговли ВладимировИ.В. Главный специалист ЧС и ПБ Свириденко А.А. |
| 11. | Провести заседание комиссии по ЧС с приглашением ГКУ «ПССВВ ТМ РФ» (А.Б.Рыжов), МКУ Багаевского района «Служба по ГО и ЧС» | до 18.04.2021г | Глава Администрации поселения - председатель КЧС и ПБ ( П.П.Малин) Главный специалист ЧС и ПБ Свириденко А.А. |
| 12. | Поддерживать постоянную связь с КЧСи ПБ Багаевского района, службой 112 и информировать о паводковой обстановке и принимаемых мерах по предуприждению и ликвидации последствий паводка. | постоянно | Главный специалист ЧС и ПБ Свириденко А.А. |

Старший  инспектор                                                                         В.А.Ерошенко

АДМИНИСТРАЦИЯ БАГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                    Багаевского района                                                                                              Ростовской области                                                                                                   ПРОЕКТ  РАСПОРЯЖЕНИЯ                                                                                           _________2022г. №                                                                                                                       ст.Багаевская

## О мерах по организации безаварийного пропуска                   паводковых вод и сокращению возможного ущерба объектам               экономики и населению Багаевского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в  соответствии с ФЗ № 68 от 21.12.1994г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  для принятия оперативных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением паводковых вод, и сокращению возможного ущерба объектам экономики и населению Багаевского сельского поселения, и в связи с произошедшими изменениями в аппарате Администрации поселения:

1. Утвердить состав рабочей  группы, для принятия оперативных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением паводковых вод, и  сокращению  возможного ущерба объектам экономики и населению Багаевского сельского поселения (приложение №1).                                                                                                                                          2. Утвердить план мероприятий, для безаварийного пропуска паводковых вод     и сокращению возможного ущерба объектам экономики и населению Багаевского сельского поселения (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Багаевского сельского поселения № 50  от 23 марта  2021г. «О мерах по предупреждению                и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением  паводковых вод, и сокращению возможного ущерба объектам экономики и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   населению  Багаевского  сельского поселения».

4. Данное распоряжение вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Багаевского сельского поселения

5. Контроль за  исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Багаевского сельского поселения - Куповцову О.А.

Глава Администрации                                                                                       Багаевского сельского поселения                                                             П.П.Малин

Распоряжение вносит:

Свириденко А.А. т.32-9-63