АДМИНИСТРАЦИЯ БАГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Багаевского района

Ростовской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03 октября 2019г. № 88 ст. Багаевская

О плане мероприятий по проведению Дня древонасаждений,

областного субботника, работ по благоустройству

и санитарной очистке территории

Багаевского сельского поселения в осенний период

С целью благоустройства и наведения санитарного состояния территории Багаевского сельского поселения

1.Утвердить план мероприятий по проведению Дня древонасаждений, областного субботника, работ по благоустройству и санитарной очистке территории Багаевского сельского поселения в осенний период согласно приложения.

1. Данное распоряжение вступает в силу с даты подписания.
2. Распоряжение разместить на сайте Администрации Багаевского сельского поселения.
3. Контроль за исполнение распоряжения возложить на заместителя главы Администрации - начальника сектора муниципального хозяйства Администрации Багаевского сельского поселения (И.В. Владимиров).

Глава Администрация

Багаевского сельского поселения Г.О.Зорина

Приложение к распоряжению от 03.10.2019г.№ 88 «О плане мероприятий по проведению Дня Древонасаждения, областного субботника, работ по благоустройству и санитарной очистке территории Багаевского сельского поселения в осенний период 2019г.»

План мероприятий

по проведению Дня Древонасаждения, областного субботника, работ по благоустройству и санитарной очистке территории Багаевского сельского поселения в осенний период 2019г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Сроки | Исполнители |
| п/п | мероприятий | исполнения |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1. | Организационная работа: |  |  |
| 1.1. | Разработка проекта Плана работы | до | И.В .Владимиров |
|  | Администрации Багаевского сельского поселения по благоустройству и санитарной очистке территории Багаевского сельского | 30.09.2019г. | К. С.Мостовой |
|  | поселения. |  |  |
| 1.2. | Доведение информации о проведении | до | сектор |
|  | мероприятий по благоустройству и | 04.10.2019г. | муниципального |
|  | санитарной очистке территории поселения: до руководителей предприятий, |  | хозяйства; |
|  | организаций независимо от форм собственности (телефонограммы);  до населения (уведомления | до | - В.А.Ерошенко |
|  | предупреждения). | 08.10.2019г. |  |
|  | - до предпринимателей (уведомления - предупреждения). | «-» | - А.А.Леденев |
| 1.3. | Обеспечить освещение мероприятий, проводимых по наведению чистоты и | весь период | И.В .Владимиров |
|  | порядка на территории поселения (бюллетени, сайт Администрации, информационные стенды, сходы граждан, встречи в коллективах, статьи в районной газете «Светлый путь») |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | К. С.Мостовой |
| 1.4. | Проведение еженедельного мониторинга состояния территории поселения. Выявление и уборка очагов несанкционированных | весь период |  |
|  | свалок: |  |  |
|  | - в границах населенных пунктов; |  | Сектор |
|  |  |  | муниципального |
|  |  |  | хозяйства |
|  | - за чертой населённых пунктов. |  | Сектор сельского |
|  |  |  | хозяйства... |
| 1.5. | Выявление, предупреждение, составление административных протоколов за нарушение Правил благоустройства |  | И.В .Владимиров |
| 1.6. | Организовать мероприятия по улучшению и поддержанию санитарного и эстетичного | до | И.В .Владимиров |
|  | состояния въезда в ст. Багаевская | 14.10.2019г. |  |
| 2. | Уличное освещение: | в течение | С.А. Мардаровский |
| 2.1. | Содержание и ремонт уличного освещения | всего |  |
|  |  | периода |  |
| 3. | Санитарная очистка: |  |  |
| 3.1. | Проведение субботников, Дней чистоты, акций по санитарной очистке: |  |  |
|  | - территорий, а также прилегающих территорий предприятий, организаций независимо от форм собственности; | октябрь  2019г. | руководители  предприятий,  организаций |
|  | - территорий, прилегающих к улицам поселения, местам массового отдыха граждан, водоохранной зоны, паркам, кладбищам и др.; | - « - | сектор  муниципального хозяйства (согласно контрактов) |
|  |  | ДО |  |
|  | - территорий, прилегающих к домовладениям граждан; | 12.10.2019г.  до  20.10.2019г. | жители поселения |
|  | придомовых территорий жилищного фонда | МУП БУ ЖКХ |
| 3.2. | Уничтожение (покос)сухой сорной растительности: |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | * государственная земля; * собственники и арендаторы земель сельхозназначения; | весь период | сектор  муниципального хозяйства(через контракты) собственники и арендаторы земель сельхозназначения; |
|  | - собственники и арендаторы ЛПХ. |  | жители поселения |
| 3.3. | Очистка от мусора полос автомобильных дорог и территорий, прилегающих к ним | «-» | сектор  муниципального хозяйства(через контракты) |
| 4.  4.1. | Озеленение:  Содержание зеленых насаждений (обрезка сухих веток, вырезка поросли) | до  25.10.2019г. | сектор  муниципального хозяйства (через контракты, граждан, отбывающих наказание), |
| 4.2. | День Древонасаждений:  - въезд в ст.Багаевская(посадка деревьев, побелка деревьев); | 19 октября 2019г. | Г.М.Золотарёва |
|  | - на территориях организаций, учреждений; | «-» | руководители  предприятий,  организаций |
|  | - в домовладениях граждан. | «-» | жители поселения |
| 5. | Благоустройство: |  |  |
| 5.1.  5.2.  5.3. | Уборка территорий прилегающих к дорогам Багаевского сельского поселения;  - территория центрального парка  Содержание и ремонт памятников | постоянно  «-»  постоянно | организация - победитель аукциона  организация - победитель аукциона Е.Б.Бубукина |
| 5.4. | Изготовление и размещение банеров, растяжек (по благоустройству, по экологии и | по мере необходимости |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | др-)- |  | Г.М.Золотарёва |
| 5.5. | Ремонт и установка: |  |  |
|  | - лавочек в центральном парке; | по мере | К.С.Мостовой |
|  | - ремонт ограждений на футбольном поле; | необходимости | А.А.Харькова |
|  | - спортивного и игрового оборудования на территории поселения. |  |  |
| 5.6. | Организация работ по отлову безнадзорных | по мере | специализирован- |
|  | животных | необходимости | ная организация |
|  |  |  |  |
| 6. | Дорожная деятельность |  |  |
| 6.1. | Ремонт дорог местного значения | октябрь | организация - |
|  |  | 2019г. | победитель |
|  |  |  | аукциона |
| 6.2. | Грейдирование дорог | по мере | организация - |
|  |  | необходимости | победитель |
|  |  |  | аукциона |
| 6.3. | Ремонт остановочных павильонов | по мере | согласно |
|  |  | необходимости | заключённого |
|  |  |  | контракта |

Старший инспектор

В.А.Ерошенко