**АДМИНИСТРАЦИЯ БАГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

Багаевского района

Ростовской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 07 февраля 2017г. **№ 45** ст. Багаевская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Багаевском сельском поселении» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Багаевского сельского поселения от 11.09.2013 года № 651 «Об утверждении перечня программ Багаевского сельского поселения», постановлением Администрации Багаевского сельского поселения от 05.09.2013 года № 639 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности программ Багаевского сельского поселения».

**постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Багаевском сельском поселении» в соответствии с приложением.
2. Контроль за исполнение данного постановления возложить на заместителя главы Администрации – начальника сектора муниципального хозяйства Администрации Багаевского сельского поселения И.В. Владимирова.

Глава Администрации

Багаевского сельского поселения Г.О. Зорина

Постановление вносит:

Б.Ю. Барбаянов

Приложение

к Постановлению Администрации Багаевского сельского поселения от 07 февраля 2017г. № 45

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы в Багаевском сельском поселении»

РАЗДЕЛ 1.

Основные результаты реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Багаевском сельском поселении» разработана и утверждена постановлением Администрации Багаевского сельского поселения от 30.09.2013 № 699.

Муниципальной программой на весь период реализации за счет бюджетных средств предусмотрено 62495,9 тыс. рублей.

Целями муниципальной программы является:

- развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Задачами муниципальной программы являются:

- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

- сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог;

- сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Багаевском сельском поселении» включает в себя две подпрограммы:

- «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

- «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Багаевское сельское поселение»»

РАЗДЕЛ 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы.

В соответствии с планом реализации муниципальной программы в 2016 году была предусмотрена реализация трех основных мероприятий. В ходе выполнения программных мероприятий были осуществлены работы по содержанию, реконструкции автомобильных дорог (внутрипоселковых) общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, а также содержание, ремонт и замена технических средств организации дорожного движения.

Показатели реализации мероприятий на 2016 год приведены в приложении № 2 к отчету.

РАЗДЕЛ 3.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Муниципальной программой предусмотрено выполнение двух основных показателей (индикаторов). Показатели (индикаторы) в 2016 году полностью соответствуют программным плановым показателям и сведения о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету.

РАЗДЕЛ 4.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В связи с изменением объемов финансирования предусмотренных на 2016 год вносилось изменения в муниципальную программу «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Багаевском сельском поселении»»:

- постановлением Администрации Багаевского сельского поселения «О внесении изменений в постановление Администрации Багаевского сельского поселения от 30.09.2013 № 699 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Багаевском сельском поселении»» от 03.02.2016 № 92;

- постановлением Администрации Багаевского сельского поселения «О внесении изменений в постановление Администрации Багаевского сельского поселения от 30.09.2013 № 699 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Багаевском сельском поселении»» от 15.03.2016 № 225;

- постановлением Администрации Багаевского сельского поселения «О внесении изменений в постановление Администрации Багаевского сельского поселения от 30.09.2013 № 699 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Багаевском сельском поселении»» от 08.07.2016 № 530;

- постановлением Администрации Багаевского сельского поселения «О внесении изменений в постановление Администрации Багаевского сельского поселения от 30.09.2013 № 699 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Багаевском сельском поселении»» от 28.07.2016 № 587;

- постановлением Администрации Багаевского сельского поселения «О внесении изменений в постановление Администрации Багаевского сельского поселения от 30.09.2013 № 699 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Багаевском сельском поселении»» от 30.09.2016 № 822;

- постановлением Администрации Багаевского сельского поселения «О внесении изменений в постановление Администрации Багаевского сельского поселения от 30.09.2013 № 699 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Багаевском сельском поселении»» от 13.10.2016 № 858;

- постановлением Администрации Багаевского сельского поселения «О внесении изменений в постановление Администрации Багаевского сельского поселения от 30.09.2013 № 699 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Багаевском сельском поселении»» от 27.12.2016 № 1124.

РАЗДЕЛ 5.

Оценка результатов реализации мер правового регулирования.

По муниципальной программе «Развитие транспортной системы в Багаевском сельском поселении» в 2016 году не принимались меры государственного и правового регулирования, нормативно правовые акты Администрацией Багаевского сельского поселения не принимались (приложение № 3 к отчету).

РАЗДЕЛ 6.

Мероприятия по дальнейшей реализации муниципальной программы.

По результатам анализа исполнение мероприятий муниципальной программы за 2016 год с учетом основных целей и задач муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Багаевском сельском поселении» общий объем финансирования с учетом изменений на 2017 год составляет 7492,1 тыс. рублей.

В 2017 году за счет бюджетных средств запланировано выполнить мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них.

Главный специалист Администрации

Багаевского сельского поселения Л.В. Татаринова

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Багаевском сельском поселении» за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед.  изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | процентов | 42 | 34 | 34 | - |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | процентов | 28 | 66 | 66 | - |

Главный специалист Администрации Багаевского сельского поселения Л.В. Татаринова

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Багаевском сельском поселении» за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Развитие транспортной системы в Багаевском сельском поселении»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации | запланированные тыс.руб. | реализованные тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма № 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | | | | | | | | | |
| 1 | содержание автомобильных дорог (внутрипоселковых) общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них | сектор муниципального хозяйства Администрации Багаевского сельского поселения | I квартал 2016 года | IV квартал 2016 года | I квартал 2016 года | IV квартал 2016 года | 4574,0 | 4509,2 | - |
| 2 | капитальный ремонт автомобильных дорог (внутрипоселковых) общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них | сектор муниципального хозяйства Администрации Багаевского сельского поселения | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | отсутствие финансирования |
| 3 | реконструкция автомобильных дорог (внутрипоселковых) общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них | сектор муниципального хозяйства Администрации Багаевского сельского поселения | III квартал 2016 года | IV квартал 2016 года | III квартал 2016 года | IV квартал 2016 года | 4835,0 | 4443,0 | - |
| 4 | строительство автомобильных дорог (внутрипоселковых) общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них | сектор муниципального хозяйства Администрации Багаевского сельского поселения | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | отсутствие финансирования |
| Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Багаевское сельское поселение»» | | | | | | | | | |
| 5 | Содержание, ремонт и замена технических средств организации дорожного движения | сектор муниципального хозяйства Администрации Багаевского сельского поселения | I квартал 2016 года | IV квартал 2016 года | I квартал 2016 года | IV квартал 2016 года | 2079,0 | 2079,0 | - |

Главный специалист Администрации Багаевского сельского поселения Л.В. Татаринова

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Багаевском сельском поселении» за 2016 год

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия | | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой | | | | | | |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы | | | | | | |
| 1 | - | - | - | - | X | X |
| 2 |  |  |  |  | X | X |

Главный специалист Администрации Багаевского сельского поселения Л.В. Татаринова

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Багаевском сельском поселении» за 2016 год

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

и благоустройство территории Багаевского сельского поселения» за 2016 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы в Багаевском сельском поселении», подпрограмма № 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения», мероприятия по содержанию автомобильных дорог (внутрипоселковых) общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них | всего | 4574,0 | 4509,2 |
| областной бюджет | 1243,1 | 1243,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 3330,9 | 3266,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы в Багаевском сельском поселении», подпрограмма № 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения», мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог (внутрипоселковых) общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы в Багаевском сельском поселении», подпрограмма № 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения», мероприятия по реконструкции автомобильных дорог (внутрипоселковых) общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них | всего | 4835,0 | 4443,0 |
| областной бюджет | 4614,7 | 4237,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 220,3 | 205,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы в Багаевском сельском поселении», подпрограмма № 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения», мероприятия по строительству автомобильных дорог (внутрипоселковых) общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них | всего | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы в Багаевском сельском поселении», подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Багаевское сельское поселение»», мероприятия по содержанию, ремонту и замене технических средств организации дорожного движения | всего | 2079,0 | 2079,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2079,0 | 2079,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Главный специалист Администрации Багаевского сельского поселения Л.В. Татаринова